Протокол встречи с командой 07.03.2026

Присутствовали:

- Цацин Артем

- Короткевич Максим

- Яковлев Артем

- Иванцов Егор

- Лазаренко Елизавета

- Андрей Лиходиевский

На встречи обсуждалась общая структура проекта. Он состоит из трех частей.

- Бекенд,

- ИИ-агент

- Фронтенд.

Необходимые для уточнения вопросы заданы Максу

- Нейронка.

Используем готовую модель на основе Qwen.

Данные в модели делятся на части, векторизуются и помещаются в базу данных. Затем в базе данных ищутся соответствия запросу пользователя. Есть готовый код с архитектурой

RAG, его можно позаимствовать. Структура rag выглядит следующим образом:

В связи с этим меняются требования к bekend. Теперь передавать сами резюме и требования необходимо отдельными файлами. Возможно разумнее резюме передавать так же отдельным файлами. Этот вопрос необходимо уточнить. Общая схема нейронки теперь выглядит так:

До 13 марта необходимо уточнить нюансы и составить примерный план работы над нейронкой.

- Бекенд.

Основные задачи прежние. Макс не был готов. Задача до 13 марта составить ответы на заданные вопросы, составить общее видение работы, какое есть для нейросети и составить примерный план разбиения на задачи, который будет уточнен или зафиксирован на встречи 13.03.

- Перераспределение.

Необходим еще один человек с управления персоналом или HR для тестирования системы и задачи параметров резюме. Возможно привлечение сторонних специалистов.

- Организационный момент.

Необходимо создать репозиторий на github.

Следующая встреча в пятницу, 13.03 в 20.00

.